Rémi Létourneau  
Marc-Étienne Pépin  
Joël Lapointe

Benoit Audette-Chavigny

Roméo Tsarafodiana-Bugeaud

Techniques de l’informatique

groupe 4218

Rapport PHP

Rapport présenté à

M. Domingo Palao Muñoz

département de l’informatique

pour le cours

*Programmation en environnement de bases de données*

Cégep de Sherbrooke

30 Avril 2018

#### Explication de la structure des dossiers implémentées :

La structure est implémentée avec le principe modèle, vue, contrôleur. Chaque interface communique avec un contrôleur et ceux ci communique avec leur gestionnaire qui communique avec une classe qui fait les traitement à la base de donnée MySQL.

#### Avantages de la programmation orientée-objet avec un langage comme PHP :

Réutilisation de plusieurs classes comme par exemple la classe qui sert à envoyer des courriels, nous pouvons aussi changer l’adresse courriel de “l’envoyeur” facilement en effet il ne faut que le changer qu’a une seul place uniquement.

#### Éléments qui se sont bien passés :

#### Le .php de la connection.

Création des formulaires.

#### Éléments qui se sont moins bien passés :

La fonction de rabais.

#### Les php de la gestion de commandes(gérer la table d’association). L'envoi de courriel.

#### 

#### Feuille de temps:

Rémi Létourneau

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Code fonctionnalité** | **Fichiers travaillés** | **Temps prévu** | **Temps réel** | **Commentaires** |
| Web-01 | UI\_Inscription.html Ctrl\_Inscription.php gestionnaireUtilisateur.php | 10h | 17h | 2018-04-23 : 7h 2018-04-24 : 2h 2018-04-25 : 5h 2018-04-26 : 3h |
| WEB-06 | UIgestCourrielNotification.html | 10h | 1h | Juste fait l'interface html |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Autre Temps** | | **Temps prévu** | **Temps réel** | **Commentaires** |
| Mise à jour Diagramme de Classe détaillée | | 1h | 1h | maj diagramme et maquette d'interfaces |

Roméo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Code fonctionnalité** | **Fichiers travaillés** | **Temps prévu** | **Temps réel** | **Commentaires** |
| WEB-07 | classe utilisateur.php (complété le 23) authentification.php (plus tard mis dans GestionUtilisateurs.php) | 10h | 8h | 23 avril: 6h, 24 avril: 2h |
| Connexion | connect.php | 5h | 2h | 23 avril: 2h |
| WEB-07 | GestionUtilisateurs.php UI\_authentification.php UI\_motDePasseOublie.php UI\_nomUtilisateurOublie.php, CtrlAuthentification.php, CtrlMotDePasseOublie.php, CtrlNomUtilisateurOublie.php | 10h | 11h | 25 avril: 7h, 29 avril: 4h |
| Commencement/aide de l'envoi de mails: | GestionnaireCourriel.php | 0h | 3h |  |

Marc-Étienne

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Code fonctionnalité** | **Fichiers travaillés** | **Temps prévu** | **Temps réel** | **Commentaires** |
| Zone de suggestion et commentaires | comments.php, ui\_comments.php | 4 heure | 7h | MUCH COMPLICATED |
| Gestion Rabais | rabais.php | 8 heure | 4h | finalement on le fait en android ... |
| Connexion | connect.php | 7 heure | 4h | A été complété |
| WEB-06 | UIgestCourrielNotification.html CtrlCourrielNotification.php GestionnaireCourrielNotification.php | 8 heure | 4h |  |
| Web-01 | managerAccount.html managerAccount.php | 0 | 1h | aide a résoudre un bug |
| aide pour calculer distance et longitude, latitude | N/A | 0 | 1h | Code utilisé pour une autre fonction |
| aide en général | N/A | 0 | 3h |  |

Joel

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Code fonctionnalité** | **Fichiers travaillés** | **Temps prévu** | **Temps réel** | **Commentaires** |
| WEB-02 | commande.php  GestionnaireCommande.php  produit.php  UI\_gestCommandes.html  CtrlCommandes.php | 12h | 23 Avril: 5h30  25 Avril : 7h  26 Avril : 4h  27 Avril : 3h |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Benoit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Code fonctionnalité** | **Fichiers travaillés** | **Temps prévu** | **Temps réel** | **Commentaires** |
| DAT | tamtaam.sql | 2h | 1h15 | Création de la BD |
| Web-04 | suiviDeCommandes.html | 10h | 17h |  |
|  | SuiviDeCommandes.php |  |  |  |
|  | GestionnaireSuiviCommandes.php |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

#### Feuille de temps d’équipe :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Membre de l’équipe | Temps prévu | Temps réel |
| Rémi Létourneau | 21h | 19h |
| Marc-Étienne Pépin | 27h | 24h |
| Joël Lapointe | 25h | 24h |
| Benoit Audette-Chavigny | 12h | 18h15 |
| Roméo Tsarafodiana-Bugeaud | 25h | 24h |